# 포트폴리오 웹사이트 프로젝트 계획서

## 1. 프로젝트 개요

프로젝트 이름: 개인 포트폴리오 웹사이트  
개발 언어: PHP (백엔드), HTML/CSS (프론트엔드)  
목표:  
1. 개인 경력 및 프로젝트를 체계적으로 정리할 수 있는 포트폴리오 사이트 제작.  
2. 방문자가 피드백을 남길 수 있는 방명록 기능 구현.  
3. 모바일 및 데스크톱 환경에서 최적화된 반응형 디자인 제공.  
4. 향후 프로젝트 업데이트와 개인 성장 내용을 지속적으로 반영.

## 2. 주요 기능

1. 홈페이지:  
 - 간단한 자기소개.  
 - 대표 프로젝트 요약 및 최근 활동 소개.  
2. 자기소개 페이지:  
 - 개인 경력, 기술 스택, 목표 등을 상세히 기술.  
3. 프로젝트 페이지:  
 - 프로젝트 목록, 상세 정보 및 GitHub/배포 사이트 링크 제공.  
4. 이력서 다운로드:  
 - 방문자가 PDF 형태의 이력서를 다운로드 가능.  
5. 방명록:  
 - 방문자가 피드백을 남길 수 있는 방명록 기능.  
 - 피드백 리스트를 관리자가 확인 및 관리.

## 3. 개발 일정

| 주차 | 작업 내용 |  
|------|--------------------------------------|  
| 1주차 | 프로젝트 기획 및 요구사항 분석, 레이아웃 설계 |  
| 2주차 | HTML/CSS로 기본 UI 구현 |  
| 3주차 | PHP 템플릿 시스템 구현 및 데이터베이스 연동 |  
| 4주차 | 방명록 기능 구현, 반응형 디자인 적용 |

## 4. 향후 계획

1. 유지보수:  
 - 새로운 프로젝트 추가 및 기존 내용 업데이트.  
 - 방명록 스팸 방지 기능 추가.  
2. 기능 확장:  
 - 방문자 트래픽 분석 기능 추가.  
 - 다국어 지원 (한국어/영어).  
3. 배포:  
 - 웹 호스팅 서비스로 배포 (e.g., AWS, Vercel).  
 - 개인 도메인 연결.

## 6. 기대 효과

1. 구직 시 면접관들에게 직관적인 포트폴리오 제공.  
2. 개인 기술 및 경력을 체계적으로 정리할 수 있는 플랫폼 제공.  
3. 방문자와 소통할 수 있는 방명록 기능으로 네트워킹 강화.